产品待开发手册

售电公司产品线

更新日期：2026年4月 | 负责人：吴姐

# 📋 待开发功能模块

## 🔴 高优先级（已确认客户需求）

| ID | 功能模块 | 背景 | 复杂度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 轻量化价格预测BI链接 | 客户要一个URL就能看预测结果，无需部署 | 低 | 独立可交付 |
| P02 | 居间商管理模块（独立版） | 市场上居间商大量存在，有强烈需求 | 中 | 可SaaS或独立部署 |
| P03 | SaaS平台标准版（标准功能包） | 中型售电公司刚需 | 高 | 多租户架构 |
| P04 | 日清月结结算引擎 | 结算错误是客户核心痛点 | 高 | 需覆盖多省份规则差异 |
| P05 | 偏差预警（D+1/D+3） | 考核压力大，售电公司必须盯 | 中 | 依赖负荷预测数据 |

## 🟡 中优先级（战略布局）

| ID | 功能模块 | 背景 | 复杂度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P06 | 负荷预测模型（D+1/D+3） | 价格预测的基础，上层应用的地基 | 高 | 特征工程+模型训练+推理服务 |
| P07 | 曲线方案配置（拟合/分解） | 现货申报核心功能 | 高 | 算法要求高 |
| P08 | 代理交易服务（运营外包） | 新商业模式，增量收入 | 中 | 需组建交易员团队 |
| P09 | SaaS高级版（品牌定制+多主体） | 大型客户转化需求 | 高 |  |
| P10 | 多省份主体切换 | 售电公司跨省经营趋势 | 中 |  |

## 🟢 低优先级（后续探索）

| ID | 功能模块 | 背景 | 复杂度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P11 | 客户自助Portal（终端用户侧） | 提升终端用户体验 | 中 | 独立小程序/H5 |
| P12 | 电子合同签署集成 | 签约数字化 | 低 | 对接第三方电子签章 |
| P13 | 移动端APP（iOS/Android） | 老板移动看数需求 | 高 |  |
| P14 | 价格预测API对外开放 | 让客户自己集成 | 低 | 封装REST API |
| P15 | CRM客户管理 | 销售过程管理 | 中 | 可采购成熟CRM集成 |
| P16 | 电网数据自动对接 | 减少人工录入 | 高 | 需跟各省份电网协商 |
| P17 | 培训中心/知识库订阅 | 培训收入 | 低 | 内容建设为主 |
| P18 | ERP/财务系统对接 | 用友/金蝶集成 | 中 |  |

# 📌 暂不开发（近期不考虑）

| 功能 | 原因 |
| --- | --- |
| 发电侧交易决策 | 需要一手市场数据，壁垒高 |
| 数据服务包（历史数据出售） | 合规风险需评估 |
| 负荷预测OEM | 需先验证模型效果 |

# 🔗 模块依赖关系

负荷预测模型（D+1/D+3）← 基础依赖

↓

价格预测BI + 偏差预警 ← P01、P05

↓

现货报价辅助决策 ← 待开发

结算引擎（日清月结）← 基础模块

↓

居间商佣金结算 ← P02

零售合同套餐管理 ← SaaS平台

代理交易服务计费 ← P08

# 📊 客户需求池（来源跟踪）

| 需求 | 来源客户类型 | 提出时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格预测BI链接 | 多个中小型售电公司 | 2026-Q1 | 已确认 |
| 居间商管理 | 居间商群体 | 2026-Q1 | 已确认 |
| 偏差预警 | 有考核压力的售电公司 | 2026-Q1 | 已确认 |
| 代理操盘 | 无交易团队的售电公司 | 2026-Q1 | 已确认 |
| 私有化部署 | 大型售电公司/集团 | 2026-Q1 | 已确认 |